## Slide 1: 2d 게임 프로그래밍
프로젝트 발표
2012182018 신우진

## Slide 2: INDEX
게임 컨셉
개발 범위
예상 게임 실행 흐름
개발 일정
자체 평가

## Slide 3: 게임 컨셉 (제목:에어 슈팅)
에어 하키 페널티킥

## Slide 4: 개발 범위
 | 내용
맵 | 축구장(전체)
캐릭터 | 각 축구 프로 구단 마스코트
키보드 컨트롤러 | 좌우 방향키 사용 D키 :무회전 슛
캐릭터 기술 | 서로 득점 없이 10번을 주고받으면 무회전 슛 기술 게이지가 찬다.(D키,1회,사용한 턴만 공의 속도를 빠르게 한다.)
AI | 난이도 설정은 공에 대한 반응속도 ,움직임속도, 정확성을 조절하여 설정한다.
사운드 | 축구공 킥 소리 관객 응원 소리 심판 호루라기 소리

## Slide 5: 예상 게임 실행 흐름
각각 골대 앞에서 상대 골대를 향해 골을 넣어 점수를 얻는다.
움직임은 가로로만 움직임이 가능하다.
유저가 선제 5골을 넣으면 난이도를 높인 AI를 상대하는 다음경기로 넘어간다. (AI캐릭터도 변경)
AI가 선제 5골을 넣으면
GAME OVER

## Slide 6: 개발 일정
 | 내용
1주차 | 프로젝트 발표 및 계획 수립
2주차 | 게임 리소스 수집,배경 & 캐릭터 구현
3주차 | 유저 캐릭터 이동 구현 & 축구공 구현
4주차 | AI 이동 구현
5주차 | AI 난이도 설정 (1,2,3 단계)
6주차 | AI 난이도 설정 (4,5,6 단계)
7주차 | 벽&캐릭터에 대한 축구공 충돌체크
8주차 | 상세 UI 구현 & 사운드
9주차 | 메인 화면 & 엔딩 화면 구현
10주차 | 패키징 및 배포 완성 && 최종 테스트

## Slide 7: 자체 평가
평가항목 | 평가
발표자료에 포함할 내용을 다 포함했는가? | A
게임컨셉이 잘 표현되었는가? | A
게임 핵심 메카닉의 제시가 잘 되었는가? | B
게임 실행 흐름이 잘 표현되었는가? | B
개발 범위가 구체적이며, 측정 가능한가? | B
개발 계획이 구체적이며 실행가능한가? | B

## Slide 8: 감사합니다.